# 云手机 AI 托管平台 — 阶段工作汇报

汇报周期：2026-09-09 ~ 2026-09-11　|　代码仓库：landlord-counter（main @ 4451039）　|　验证环境：云手机（Android 容器，720×1280）

## 一、项目定位

在云手机里运行真实手游，AI 全程完成“看画面 → 决策 → 点屏幕”，实现无人值守连续对局。特点是不注入游戏、不修改客户端、不接 SDK，操作方式与真人一致，因此对不同类型的游戏天然通用，目标是为游戏厂商提供留存场景下的托管能力。

产品化路线：斗地主（最小可用 demo）→ 掼蛋（通用性验证）→ 麻将（第三款，进行中）

技术主线：视觉识别 + 规则/模型决策 + 手势执行 + 可靠性闭环 + 通用适配层

## 二、里程碑总览

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 云手机环境与基础链路（截图/识别/点击） | 已完成 |
| M1 | 牌面追踪与纠错（54 张牌守恒自查） | 已完成 |
| M2 | 斗地主 AI 托管闭环（自己点屏打完一局） | 已完成 |
| M3 | 决策换脑：DouZero 强化学习模型实机出牌 | 已完成 |
| M4 | 换游戏验证：掼蛋托管 + 夜间长跑统计 | 已闭环，持续优化 |
| M5 | 演示材料与一键演示脚本 | 已完成 |
| M6 | 通用层（适配器架构）+ 第三款游戏接入 | 进行中 |

## 三、本期核心成果

### 1. 掼蛋托管闭环与真实数据

全自动流程：自动进局（重开页面 → 点开始）→ 出牌 / 不出 → 一局打完 → 结算 → 自动开下一局

首次夜间长跑：4 小时完成 81 局、我方头游率 40%（32 胜 / 49 负），全程零人工干预

查清并修复了“6 个窗口只有 3 个出数据”的根因：页面重开后偶发“能截图但不吃点击”，循环未识破导致整窗空转

### 2. 决策能力：自研引擎 + A/B 对照

规则引擎完整移植（75 项单元测试 + 500 局属性测试全绿），并实机出牌成功

策略增强：残局“能一手走完”优先、队友让牌确定化、候选代价函数（不轻易拆王/动主牌）

打通“谁是上家”的判定（此前队友信息从未传入决策，让牌逻辑形同虚设）

已排 A/B 对照夜跑：奇数时段跑自研决策、偶数时段跑游戏提示驱动，用胜率数据决定后续投入

### 3. 可靠性工程（托管能否连续跑的关键）

| 问题 | 措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 页面重开后不可用 | 进桌脚本增加页面可用性校验，最多三轮重开 | 不可用窗口基本消除 |
| 循环空转烧满时长 | 主循环看门狗：4 分钟无进展自动重开页面 | 实测 0 次误触发 |
| 点击失效被忽略 | 所有出牌动作带回执校验（手牌减少 / 回合交出） | 失效可自动重试与回落 |
| 残局误判回合 | 回合判定加入“按钮可用”判据（亮金=可用） | 回落次数 10-15 → 4 次/4.5 分钟 |
| 多窗口任务被杀 | 夜间改为 55 分钟窗口接力 | 6 窗口稳定运行 |

## 4. 通用层（M6）：让“加一款新游戏”变成写适配器

把“看画面 → 决策 → 点屏幕”的托管能力与具体游戏解耦，形成分层架构：通用运行时（主循环 / 看门狗 / 统计 / 心跳）+ 游戏适配器（回合判定 / 读牌 / 决策 / 出牌执行），并沉淀出通用手势执行层（点选逐张验证、失败扫点、提示选牌、回执轮询、两轮重试）。

| 组件 | 作用 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 通用运行时 | 主循环、看门狗自愈、结算统计、心跳日志、进桌 | 已完成，离线单测 3 项全绿 |
| 设备层 / 手势层 | adb 截屏点击、通用出牌执行（验证与重试） | 已完成，两游戏共用 |
| 掼蛋适配器 | 接入通用层，走真机验证 | 可用（成功率待对齐） |
| 斗地主适配器 | 接入 DouZero 决策、叫分与出牌分段处理 | 真机可出牌 |
| 麻将适配器 | 第三款游戏，验收通用性 | 进行中（手牌可读，出手打磨中） |

## 5. 新技术点：无障碍树通道（可服务论文 / 专利）

实验发现：移动端浏览器会把网页内容暴露到系统无障碍树，可直接读到页面文字与按钮精确坐标。据此实现了“结算结果免视觉模型直接读取”（更快、更准、成本更低），并已用于生产流程；同时明确了适用边界（纯图形的手牌仍需视觉）。

收益：结算统计从“调用视觉模型读图”变为“读取页面文字”，延迟与成本显著下降

经验边界：高频动作不宜频繁读取无障碍树（每次 1-2 秒开销会拖慢执行）

外延价值：该通道对网页游戏与原生 App 均适用，可作为通用托管平台的语义层基础

## 四、关键指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 掼蛋单局耗时 | 约 2 分钟 | 4 人局，含全部动画 |
| 夜间长跑规模 | 81 局 / 4 小时 | 6 个窗口接力，零人工干预 |
| 我方头游率 | 40%（32 胜 / 49 负） | 首夜数据，提示驱动模式 |
| 自研决策出牌 | 单轮 14-20 次成功 | 执行层优化后 |
| 识别成本 | 约 ¥0.002-0.01 / 局 | 视觉识别按需调用 |
| 识别延迟 | 1.1-1.8 秒 / 次 | 提示词与参数优化后 |

## 五、问题与风险

麻将（第三款）尚未走通整局：已确认手牌可读、键盘通道可用，但触控在该页面实例下会整体失灵，需要以键盘驱动为主并继续定位决策按钮

通用层路径的执行成功率（60%）暂低于既有单游戏路径（70% 以上），夜间长跑暂用后者以保数据，待时序对齐后切换

斗地主直选失败根因是内部牌面状态与实读不一致（漂移），需在主线补一轮治理

接入商业游戏需厂商侧开放登录与风控配合，当前验证以单机 / 开源游戏为主

## 六、下一步计划

| 优先级 | 事项 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 麻将整局跑通（计时器信号 + 键盘驱动 + 决策按钮应答） | 第三款游戏可用，通用性得到验证 |
| 高 | 通用层执行成功率对齐并切换为唯一实现 | 只维护一份托管逻辑 |
| 中 | 斗地主主线回归与夜跑恢复 | 主线 demo 保持可用 |
| 中 | 演示包完善（多游戏演示视频 + 能力说明） | 面向厂商的演示材料 |
| 中 | 论文 / 专利素材整理（无障碍树通道、通用适配器架构） | 研究产出 |

## 七、产物清单

代码：云手机托管平台仓库（通用层 platform/、游戏适配器 games/、掼蛋规则与自研决策、夜跑脚本）

文档：M4 掼蛋规划 / 几何参考 / 集成设计 / 进展，M5 演示包，M6 通用层设计与新游戏接入清单，README 文档索引

演示视频：掼蛋托管实拍（提示驱动 92 秒、自研决策 168 秒）

工具脚本：托管服务启动、一键演示（含录屏）、通用层入口、新游戏几何扫描器

数据：夜间长跑统计 CSV（按日归档）